CURSO: Sistemas de Informacao

TURMA: 7o. TURNO:NA

DATA: 22/04/2021

EQUIPE:

Acompanhamento – II UNIDADE – Projeto Integrador – 7o. NA

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril Atividade 01: Grupo - Definir as tarefas de cada membro da equipe e definir o líder da equipe (Scrum Master)

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril Atividade 02: Criar o modelo Canvas do produto

ferramenta: https://www.sebraecanvas.com/#/

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril-Atividade 03: Identificar e especificar as funcionalidades e restrições do sistema

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril-Atividade 04: Especificar os critérios de aceitação de cada funcionalidade

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril-Atividade 05: Estimar o esforço despendido em cada funcionalidade

Feito! Sprint 01-22 a 29 de Abril-Atividade 06: Elaborar wireframes (protótipo)

site: https://whimsical.com/wireframes

Feito! Sprint 02-06 a 13 de Maio -Atividade 01: Elaborar o modelo lógico relacional do banco de dados

Feito! Sprint 02-06 a 13 de Maio-Atividade 02: Definir as tecnologias e ferramentas que serão utilizadas no projeto

Feito! Sprint 03-13 a 20 de Maio-Atividade 01: Priorizar os requisitos que serão implementados nesta sprint

site: https://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/sprint\_planning\_meeting

Feito! Sprint 03-13 a 20 de Maio-Atividade 02: Criar quadro Kanban no Trello para acompanhamento das Atividades

site: https://blog.trello.com/br/metodo-kanban?utm\_source=newsletter&utm\_medium=email&utm\_campaign=trello-br\_newsletter

Feito! Sprint 04-20 a 27 de Maio-Atividade 01: Redefinir as tarefas de cada membro da equipe

Feito! Sprint 04-20 a 27 de Maio-Atividade 02: Criar e manter repositório GIT

site:https://git-scm.com/downloads

Sprint 05-27 a 03 e Junho-Atividade 01: Atualizar a documentação do sistema

Sprint 05--27 a 03 e Junho -Atividade 02: Implementar funcionalidades definidas para a Sprint

Sprint 05--27 a 03 e Junho -Atividade 03: Testar e validar as páginas implementadas, de acordo com os critérios de aceitação

Sprint 05--27 a 03 e Junho -Atividade 04: Pitch teste da apresentação para a banca de 5min.

11/06 - 2a. ENTREGA – BANCA FINAL